## Slide 1: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS
EXERCÍCIO: 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 2: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
LEGENDA:
Vias a serem Recapeadas
Vias a serem Pavimentadas
  Com Projeto
  A Projetar
  Em Execução
Recuperação Vias Paralelepípedos Irregulares

## Slide 3: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
RELATÓRIO DE AÇÃO
INVESTIMENTO da SMOP
2013 A 2016 2.450.000,00
2016 A 2017 4.650.000,00
2017 A 2018 6.500.000,00
TOTAL R$ 13.600.000,00

## Slide 4: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
PREVISÃO INVESTIMENTO
2019 A 2020
PONTES R$ 6.200.000,00
ROTULA DO ALDEIÃO R$ 1.200.000,00
ROTULA DO PALADINO R$ 300.000,00
RECAPEAMENTO R$ 2.493.280,39 CONTRATOS
MATERIAL R$ 3.400.000,00
ASFALTAMENTO R$ 13.959.359,75
TOTAL R$ 27.552.640,14

## Slide 5: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
Parque dos Anjos
  Avenida Centenário
  Rota do Aldeão
  Adolfo Inácio Barcellos (em execução)
Construção ponte

## Slide 6: PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
Bairro Santa Fé
  Rua Santa Fé
  Rua Junção
  Vicinal Junção
  Av. Eliza
  Rua Nutrella (Alargamento Colocação de meio fio)
Centro
  Rua José Loureiro da Silva
  Rua Dois de Novembro
  Rua Barbosa Filho
  Rua Cipreste
  Rua Major João Batista Lesa
  Rua Nestor de Moura Jardim
Vias a serem Recapeadas

## Slide 7
Bairro santa fé e vila rica
Rua Vicinal Junção
Av. Eliza
Rua Nutrella
Rua Santa Fé
Rua São Pedro
Tr. Paulo
C. Silva
Rua Nelson Dias
Rua Morro Azul
Rua Lagoa dos Patos

## Slide 8
Bairro SÃO VICENTE
Rua Oscar Niemeyer
Rua Elza Gomes

## Slide 9
CENTRO, salgado filho e castelo branco
Rua Barbosa Filho
Rua José Loureiro
Rua Dois de Novembro
Rua Santo Anjo da Guarda
Rua Florestal

## Slide 10
cohab a , cohab B , COHAB C, parque olinda E SÃO GERALDO
Rua Presidente Kennedy
Rua Jeronimo T. da Fonseca
Rua Dr. Jorge da Costa
Rua Ana Rech
Rua dos
Gaúchos
Rua Tubarão
Rua Guilherme Schimitz
Rua Jaú
Rua João C. Schimitz

## Slide 11
Vias a serem pavimentadas
Licitar
Bairro Bonsucesso
  Rua Fernando Sabino
  Rua Raul Pompea
  Rua Pablo Neruda
A Projetar(Necessitam da elaboração de projeto)
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem
LIGAÇÃO IBIZA À M.V.II
Rua DR FLORS

## Slide 12
Bom sucesso
Rua Fernando Sabino
Rua Raul Pompeia
Rua Pablo Neruda
Rua José de Alencar
Rua Cecília Meireles
Rua Dante Alighiere

## Slide 13
Águas Claras
  Rua Oriente
Vila Rica
  Rua São Pedro
Bairro Monte Belo
  Rua Itu
Bairro Vera Cruz
  Travessa Cruz Alta
  Rua Dom Pedrito
A Projetar(Necessitam da elaboração de projeto)
Contrato
Vias a serem pavimentadas
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 14
águas claras
Rua Oriente

## Slide 15
vera cruz
Rua Dom Pedrito
Trav. Cruz Alta

## Slide 16
MONTE BELO
Rua Itú

## Slide 17
Morada do vale i e parque garibaldino
Rua Danilo Zafari
Rua Dolores Caldas
Rua Barbedo
Rua América do Sul
Rua Ipiranga

## Slide 18
Morada do vale ii
Rua Otavio Furtado

## Slide 19
Morada do vale iii
Rua Julio Feijó

## Slide 20
Vias a serem pavimentadas
Vila São Vicente
  Rua Elza Gomes (lado UBS )
Morada do Vale I
  Rua Danilo Zaffari
Vila Castelo Branco
  Rua Santo Anjo da Guarda
Sítio do Sobrado
  Rua Alencastro
Vila São Geraldo
  Rua Jaú
A Projetar(Necessitam da elaboração de projeto)
Licitar
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 21
Sítio do sobrado
Rua Alencastro

## Slide 22
Via Em execução
Vila Santa Cruz
  Rua Porvir
Bairro Barro Vermelho
  Rua Tobias Barreto
  Rua Nicola Rosito
  Rua Odila Geyer
Em Execução
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 23
Vila santa cruz
Rua Porvir

## Slide 24
Barro vermelho
Rua Tobias Barreto
Rua Nicolau Rosito
Rua Odila Geyer

## Slide 25
Recuperação de Vias em Paralelepípedos Irregulares
Jardim Itacolomi
  Rua Ponta Grossa
  Rua Carlos Nejar
Cohab A
  Rua Tubarão
Santa Fé
  Rua Lima e Silva
  Rua Antônio Bastos
  Rua Cilon Rosa
  Tr. Paulo C. Silva
Morada do Vale I
  Rua Dolores Caldas
  Rua Barbedo
Parque Garibaldino
  Rua Ipiranga
  Rua América do Sul
Vila Bonsucesso
  Rua José de Alencar
  Rua Cecília Meirelles
  Dante Alighieir
Contratos 1de2
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 26
Parque dos Anjos
  Rua Curumin
  Rua Fernandes da Rosa
  Rua Lages
  Rua Viviane Cristina
Parque Olinda
  Rua João Célio Schmitz
Parque Florido
  Rua Nelson Dias
Vila Rica
  Rua Morro Azul
  Rua Lagoa dos Patos
Cohab B
  Rua Ana Rech
  Rua dos Gaúchos
Castelo Branco
  Rua Florestal
Morada do Vale II
  Rua Otávio Furtado
Parque Ipiranga
  Rua Janete Clair
Morada do Vale III
  Rua Júlio Feijo
São Judas Tadeu
  Rua Francisco Alves
Contratos 2de2
Recuperação de Vias em Paralelepípedos Irregulares
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 27
REPAVIMENTAÇÃO
Cohab B
  Rua Jeronimo T. da Fonseca
Cohab C
  Rua Presidente Kennedy
São Geraldo
  Rua Dr. Jorge da Costa
São Vicente
  Rua Oscar Niemeyer
PLANO DE INFRAESTRUTURA ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS 2018/2°sem-2020/1°sem

## Slide 28
ITACOLOMI
Rua Carlos Nejar
Rua Ponta Grossa

## Slide 29
ITACOLOMI
Rua Lima e Silva
Rua Cilon Rosa
Rua Antônio Bastos
Trav.Paulo C. Silva

## Slide 30
São judas tadeu
Rua Francisco Alves

## Slide 31
Parque dos anjos
Rua Viviane Cristina
Rua Lages
Rua Fernandes da Rosa
Rua Curumim

## Slide 32
Rota sul
ALTERNATIVA VIÁRIA
Rua Alois Grieble, (Asfaltamento)
Clementino de cambruzzi, (Asfaltamento)
Cesar cambruzzi, (Asfaltamento da Clementino à Luiz )
Nove de Julho (melhorias) OK
Fredolino Schmitz (recapeamento da Santa Luzia à S.J.Batista)
São João Batista ok executado
Dom Feliciano (Melhorias)
São Domingos ( Melhorias)
Vila Elisa (Recapeamento São Domingos à Dorival)

## Slide 33
Rota sul

## Slide 34
Rota norte
ALTERNATIVA VIÁRIA
Rua Montenegro ( Alargamento e Recapeamento)
Palmeiras ( Alargamento e Recapeamento)
Carini ( Melhorias)
Bomsucesso ( Melhorias)
Estrada Itacolomi (Recapeamento da Dr. Jorge à F. Ferrari)
Jorge Amado
Nestor de M. Jardim
Dois de Novembro
Jose Loureiro da Silva
Anapio Gomes
Estrada Municipal (Asfaltamento)

## Slide 35
ROTA NORTE

## Slide 36
Obras a serem licitadas 2º sem.2019
Estrada Municipal (Neopólis)
Duplicação da RS 030 Até Pirelli(Pque dos Anjos)
Duplicação da RS 020 Pda 61 até Trafo(Vera Cruz)
Duplicação da Vanius Abilio dos Santos(Corcunda)
Conclusão da 1º 3º 4º etapa da Arthur Jose Soares
Temos Problema com Repasse Federal.
Abertura da Estrada Ligação da BR290 Até RS030
Inicio 1º semestre 2019